综合论文训练记录表

| 学生姓名 | 黄昊颖 | 学号 | 2020010924 | 班级 | 计03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 | Rust 异步驱动模块设计与实现 |  |  |  |  |
| 主要内容以及进度安排 | 主要内容： 在 rCore-N 操作系统中实现基于 Rust Future 的定时器驱动 - 进度安排： - 2025年12月-2026年1月上旬：调研确定选题，完成 rCore-2025S 课程 5 个实验 - 2026年1月上旬：开题答辩 - 2026年1月下旬：学习 Embassy 异步框架中关于 Executor 的实现 - 2026年2月上旬：学习 Embassy 异步框架中关于 Timer 的实现 - 2026年2月下旬：配置环境，在 QEMU 中运行 rCore-N 内核并跑通用户态测例 - 2026年3月上旬：在 rCore-N 中设计实现 Executor、TaskRef、Waker 数据结构 - 2026年3月下旬-4月上旬：参考 Embassy 设计实现 rCore-N 异步 timer 驱动 - 2026年4月下旬：编写用户态 sleep 测试用例验证 rCore-N 异步定时器正确性 - 2026年5月-6月：代码工作收尾。写论文，准备答辩 - 2026年6月：进行毕设答辩 指导教师签字： 考核组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 中期考核意见 | 论文工作按照原计划进行，中期检查答辩时陈述清晰，正确回答问题。通过中期考核。 考核组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 指导教师评语 | 指导教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评阅教师评语 | 评阅教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 答辩小组评语 | 答辩小组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

总成绩：

教学负责人签字：

年     月    日